# 校园自习室预约系统 - 团队分工表

## 一、团队基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队名称 | CampusStudio |
| 项目名称 | 校园自习室预约系统 |
| 指导教师 | 肖振球 |
| 班级 | 2301班 |

## 二、团队成员与角色

### 成员1

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 骆家武 |
| 学号 | 231110020 |
| 角色 | 架构师 + 后端开发负责人 + AI与数据负责人 |
| 考核权重 | 70% |
| 对应就业岗位 | Java后端开发工程师 / 架构师 / AI应用开发 |

### 成员2

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 何展霖 |
| 学号 | 231110002 |
| 角色 | 前端负责人 + AI功能协助 + 文档撰写 + 答辩PPT |
| 考核权重 | 30% |
| 对应就业岗位 | 前端开发工程师 / 全栈开发 |

## 三、详细职责分工

### 3.1 架构师 + 后端开发 + AI数据负责人（成员1）

| 职责模块 | 具体任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 整体架构设计 | 4+1视图建模、架构选型论证、前后端架构设计 | 架构设计文档、UML图 |
| 微服务架构 | 服务拆分、服务注册与发现、网关设计、服务间通信 | 微服务架构图、配置文件 |
| 后端核心开发 | campus-auth、campus-user、campus-room、campus-reservation、campus-attendance 五个微服务 | 后端代码、接口文档 |
| AI网关与数据 | campus-ai 微服务开发 | AI服务代码 |
| 智能推荐 | 协同过滤算法 + 内容过滤 + 混合推荐融合 | 推荐算法代码 |
| 异常分析 | 规则引擎 + 统计分析双层异常检测 | 异常分析代码 |
| RAG智能客服 | 知识库构建 + 向量检索 + 大模型对接 | RAG客服代码 |
| 数据库设计 | ER图、12张核心表、索引优化、国产化适配 | SQL脚本、数据库文档 |
| 云原生部署 | Dockerfile、K8s配置、监控部署 | 部署配置文件 |
| 性能测试 | JMeter压测、性能优化 | 性能测试报告 |

### 3.2 前端负责人 + AI协助 + 文档 + 答辩（成员2 - 何展霖）

| 职责模块 | 具体任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 前端架构 | Vue3项目搭建、路由设计、状态管理、组件化架构 | 前端项目框架 |
| 页面开发 | 登录注册、自习室列表/详情、预约管理、考勤管理、违规管理、AI推荐面板、管理后台 | 前端页面代码 |
| 前后端联调 | API对接、数据联调、异常处理 | 联调通过的完整功能 |
| AI功能协助 | 前端AI交互界面、推荐结果展示、RAG聊天界面 | AI前端交互 |
| 文档撰写 | 需求规格说明书、期末综合设计报告整合、AI辅助开发记录 | 项目文档 |
| 答辩PPT | 20-25页答辩PPT制作与优化 | PPT文件 |
| 演示视频 | 8-10分钟系统演示视频录制 | MP4视频 |
| 接口测试 | Postman接口测试、测试报告 | 测试报告 |

## 四、各阶段工作安排

### 阶段1：前期准备与需求分析

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 团队组建与分工 | 共同 | 团队分工表 |
| 项目选题与调研 | 共同 | 选题申请表 |
| 需求分析（业务痛点、角色权限、核心流程） | 成员1 | 需求规格说明书 |
| 前端需求分析（页面交互、用户体验） | 何展霖 | 需求规格说明书（前端部分） |
| AI需求设计 | 成员1 | 需求规格说明书（AI部分） |
| 用例图、泳道流程图 | 成员1 | PlantUML图 |

### 阶段2：架构设计

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 4+1视图建模 | 成员1 | UML图 + 架构设计文档 |
| 前后端分离架构设计 | 成员1 | 架构图 |
| 前端架构设计 | 何展霖 | 前端架构图 |
| 专项架构设计（安全、微服务、可观测、AI） | 成员1 | 专项架构图 |
| 架构选型论证 | 成员1 | 选型论证报告 |

### 阶段3：数据库设计与国产化适配

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 数据库设计（ER图、表结构） | 成员1 | SQL脚本、数据库文档 |
| 国产化适配（MySQL+达梦8） | 成员1 | 适配报告 |
| 数据库优化方案 | 成员1 | 优化方案文档 |

### 阶段4：前后端编码实现

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端7个微服务开发 | 成员1 | 后端代码 |
| AI功能开发（推荐+异常分析+RAG） | 成员1 | AI模块代码 |
| 前端全部页面开发 | 何展霖 | 前端代码 |
| AI功能前端交互 | 何展霖 | AI交互界面 |
| 前后端联调 | 共同 | 联调通过的完整系统 |
| AI辅助开发记录 | 共同 | AI开发记录文档 |

### 阶段5：云原生部署与测试

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Docker镜像制作 | 成员1 | Dockerfile |
| K8s集群部署 | 成员1 | K8s配置文件 |
| 监控系统部署 | 成员1 | 监控配置 |
| 接口测试（Postman） | 何展霖 | 接口测试报告 |
| 性能测试（JMeter） | 成员1 | 性能测试报告 |
| 安全测试 | 成员1 | 安全测试报告 |
| AI辅助测试 | 共同 | AI测试记录 |

### 阶段6：文档撰写与答辩准备

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 期末综合设计报告整合 | 何展霖 | PDF报告 |
| 答辩PPT制作 | 何展霖 | PPT文件 |
| 演示视频录制 | 何展霖 | MP4视频 |
| 源文件整理 | 共同 | 全量源文件 |

## 五、沟通与协作机制

- 代码管理：使用Gitee仓库，分支策略：main（稳定版）、dev（开发版）、feature/*（功能分支）

- 文档管理：docs目录下统一管理，Markdown格式

- 接口协作：后端先行定义接口文档（Knife4j），前端按文档对接

- 每日同步：每日沟通开发进度与问题

- 代码审查：合并前互相Review，确保代码质量

## 六、风险与应对

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 达梦8数据库环境搭建困难 | 优先保证MySQL版完整，达梦8做兼容适配 |
| AI模型调用不稳定 | 设计降级策略，缓存历史推荐结果 |
| 前后端联调时间不足 | 尽早定义接口文档，并行开发 |
| K8s部署复杂度高 | 使用Docker Desktop内置K8s，简化部署 |